附件1

“蓝色海湾”综合整治行动项目实施方案

（编制大纲）

一、项目概况

（一）项目地理位置。

包括项目所在区域地理坐标和具体位置。

（二）项目依据。

项目涉及相关规划、标准、规范及其他依据。

（三）现状及主要问题。

项目所在区域的自然条件、生态环境和环境质量现状，说明项目所在区域的主要生态环境问题（附现场照片）。项目若包含二级子项目，对每个子项目分别进行介绍，子项目按照“区域+修复类型”的规则命名，三级子项目依次类推。

（四）必要性。

结合区域主要生态环境问题和修复迫切程度，说明项目实施的必要性。

（五）可行性。

充分论证项目技术条件可行性和政策可行性。说明项目采取自然恢复/人工修复技术方法的可行性。说明项目已有工作基础，包括地方已有项目、资金管理制度建设，海域海岛使用、征地拆迁等相关政策规划，地方、社会资金支持情况以及申请项目工作进展等方面。

（六）以往项目经验。

2010年以来中央财政支持项目完成情况，已竣工验收的项目需提供竣工验收文件予以说明，未验收项目说明项目未验收原因。

二、项目目标、内容和绩效指标

（一）项目目标。

1.总体目标。

根据习近平总书记关于红树林保护的重要指示批示精神和党中央、国务院确定的重大国家战略区域海洋生态修复工作要求，重点围绕红树林保护和修复工作等海洋生态系统受损或退化情况，说明项目修复的总体工作目标和实物工作量，如修复红树林面积、整治和修复海域面积及海岸线长度等，定性描述和定量描述相结合，若各指标的位置区域重复，则应分别表述并予以说明。

2.阶段性目标。

按年度说明项目的工作目标。若包含多个子项目，针对每个子项目分别进行描述，定性描述和定量描述相结合。

（二）项目修复内容。

1.修复方案。

围绕红树林保护修复等海洋生态修复相关工作安排，详细叙述项目修复方案，包括技术路线、技术手段和方法、各子项目的有关要求等。项目修复要统筹考虑重要海岛及周边海域保护问题。方案中涉及用海、用岛或占用土地、林地等权属问题，要提供相关批复文件或协议书。修复方案要求达到可研水平，并提供可研报告。

2.项目进度安排。

按年度说明项目安排和实施进度，细化到月。

（三）绩效考核指标。

列出项目的绩效考核指标，若包含多个子项目，列出每个子项目绩效考核指标和总体绩效考核指标。并填写项目绩效目标申报表。

（四）技术成果。

列出项目最终提交的技术成果（包括项目实施方案，项目初步设计报告，项目总结报告，修复前、中、后期的现场调查资料及修复效果评估报告，涉海项目还需提交海域使用论证报告和海洋环境影响报告等）。

三、经费预算及效益分析

（一）项目概算与资金来源。

对总体和分年的资金需求进行说明，并按照申请中央财政资金、地方资金和其他社会资金进行说明，地方资金和其他社会资金需附证明材料。

说明项目概算的编制依据、概算支出明细和年度资金使用安排，同时提出资金风险防范方案。

（二）效益分析。

从生态效益、社会效益和经济效益对项目进行分析。

四、组织实施与监督管理

（一）组织实施。

明确项目组织单位、项目实施责任单位和部门、组织人员情况、制度保障情况、监督检查等内容。

（二）监督管理。

从项目管理制度、资金使用管理、生态修复监测、效果评估和项目监督检查等方面明确项目实施各阶段监督管理措施。

其中，生态修复监测和效果评估需针对项目目标和特点制定项目实施各阶段的监测方案，包括项目前、中、后期修复效果评估监测方案和在线监测方案等。监测方案要明确监测内容、指标、频次和站位。

五、项目考核验收

从中期考核、竣工验收、后期管护、项目终结等方面说明项目各阶段考核验收的条件和内容。