- 光伏电站项目备案和建设管理办法

为做好我区光伏电站项目备案和建设管理工作，推进光伏产业健康有序发展，特制定本办法：

第一条  自治区发展改革委要充分发挥《宁夏2015年—2020年光伏园区规划》的引领作用，按照集约化、规模化、园区化的发展思路，统筹考虑太阳能资源、土地用途和电网接入等条件，推进光伏电站在规划的园区建设，未纳入规划园区的项目原则上不予备案。

第二条  各地要根据《光伏园区电站项目资源配置指导意见》优选招商引资企业并向自治区发展改革委申报，积极参与全区光伏园区投资主体竞争。自治区发展改革委要优选光伏园区投资主体，积极推进全区光伏电站建设及有关产业发展。

第三条  自治区发展改革委要根据国家分配我区年度光伏电站建设规模，结合园区投资主体配套产业年度投资计划，配置相应规模的光伏电站指标，在征求国土资源、电网公司等部门和单位意见后，下达光伏电站项目备案文件。

第四条  光伏园区所在地人民政府要做好光伏电站建设协调服务工作，协调完善光伏园区项目土地、环评、电网接入等建设条件，推进光伏园区基础设施及光伏电站建设，按月度向自治区发展改革委报送光伏园区建设进度，确保年度光伏指标按期完成。

第五条  光伏园区投资主体企业要加强光伏电站建设管理。对于项目取得备案文件6个月内投资额未达到项目总投资30%的，备案文件予以作废；对于备案期限内未按期建成的企业，原则上不再受理其新申请的项目。未经备案机构同意，项目不得擅自变更投资主体和建设内容。对倒卖项目备案（核准）文件或非法转让项目谋取不当利益的，不得配置光伏电站项目规模指标，并按国家相应法律法规处理。超出规模指标的项目，不纳入国家可再生能源基金补贴范围。

第六条  自治区发展改革委、国网宁夏电力公司、配套产业项目所在地人民政府及光伏电站投资企业要签订年度光伏电站和配套产业项目推进协议，明确各方责任，共同推进光伏园区及配套产业项目建设。配套产业项目所在地人民政府负责协调督促企业配套产业项目按承诺建设。国网宁夏电力公司负责根据配套产业项目进度办理光伏电站项目电网接入，对于配套产业项目建设进度超过全年计划投资50%的企业，国网宁夏电力公司方可办理光伏电站接入手续。对于弄虚作假，未建设配套产业的，暂停该企业及配套产业项目所在地下一年度光伏电站项目的备案。

第七条  按照依法依规、公正公开的原则，每年年底前，自治区发展改革委要向社会公示项目审批备案情况和园区投资主体光伏园区光伏电站建设情况、配套产业建设情况。对于配套产业年度投资未能按期完成的，优选新的园区投资主体负责下一年度园区光伏电站建设。