附件

全省政府网站建设管理重点任务表

| 序号 | 重点任务 | 时限要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立工作台账，将《指引》中的各项要求不折不扣地落实到政府网站建设管理工作全过程 | 2017年10月底前细化工作台账并强力推进 | 各政府网站主办单位 |
| 2 | 属于政府网站但未在全国政府网站信息报送系统中填报相关信息的应及时填报相关信息，新开设的政府网站上线后立即开展填报工作 | 已开设未填报的2017年9月20日前完成填报，新开设的政府网站及时填报 | 各级政府办公厅（室）牵头，各级各部门负责 |
| 3 | 对本地区、本部门政府网站名称、域名、网页设计等进行优化调整 | 2017年12月底前完成 | 各政府网站主办单位 |
| 4 | 完成县级政府部门和乡镇、街道政府网站关停下线工作，开展对内容迁移情况的督促检查 | 2017年12月底前完成 | 各县级政府办公室 |
| 5 | 通过平台集约、底层打通等方式将政府网站信息资源集约至中国·贵州政府门户网站云平台统一管理 | 2017年12月底前完成 | 各政府网站主办单位 |
| 6 | 进一步完善平台功能，做好与政务公开、政务服务、电子证照库、办公业务等系统和数据库的对接融合 | 常态化 | 各政府网站主办单位 |
| 7 | 按照政府网站信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”功能定位，进一步优化栏目设置并做好相关内容保障 | 2017年12月底前完成 | 各政府网站主办单位 |
| 8 | 明确政府网站工作机构和人员，建立完善政府网站内容保密审查和审核发布机制 | 2017年10月底前完成 | 各政府网站主办单位 |
| 9 | 对涉及本地区本部门的重大突发事件、社会公众关注的热点问题、网络谣言等，及时通过政府网站予以回应 | 常态化 | 各政府网站主办单位 |
| 10 | 发布人口、自然资源、经济、农业、工业、服务业、财政金融、民生保障等统计数据 | 常态化 | 各政府网站主办单位 |
| 11 | 在依法做好安全保障和隐私保护的前提下，集中规范向社会开放政府数据 | 常态化 | 各级政府办公厅（室）统筹 |
| 12 | 设置统一的办事服务入口，发布本地区、本部门政务服务事项目录 | 2017年12月底前完成 | 各政府网站主办单位 |
| 13 | 建设使用统一的互动交流平台，建立完善办理机制，主动回应社会关切 | 2018年2月底前 | 各级政府办公厅（室） |
| 14 | 做好对政府网站的常态化监测，对政府网站整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等进行日常巡检 | 常态化 | 各政府网站主办单位 |
| 15 | 承担政府网站主管职责，负责本地区政府网站统筹规划、监督考核，具体做好开办整合、安全管理、考核评价、监督问责等 | 常态化 | 各级政府办公厅（室） |
| 16 | 将政府网站建设情况纳入本地区、本部门年度绩效考核范围 | 常态化 | 各级政府办公厅（室） |
| 17 | 建立与本级宣传、网信、编制、信息化、电信主管和公安部门的协同联动机制 | 2017年10月底前 | 各级政府办公厅（室） |
| 18 | 按时填报《“落实建设管理主管责任、加强政府网站日常监管”月报表》 | 每月5日前 | 各级政府办公厅（室） |
| 19 | 每年初向社会公开政府网站监管年度报表 | 每年1月底前 | 各市（州）政府办公厅（室） |
| 20 | 每年初向社会公开政府网站年度工作报表 | 每年1月底前 | 各政府网站主办单位 |
| 21 | 省委网信办负责统筹协调全省政府网站安全管理工作，省编委办、省大数据局、省公安厅等协同监管 | 常态化 | 省委网信办统筹协调 |
| 22 | 做好网站标识管理、域名管理和ICP备案、网络安全防范和等级保护、打击网络犯罪等工作 | 常态化 | 省编委办、省通信管理局、省大数据发展管理局、省公安厅等 |
| 23 | 落实网络安全等级保护制度，采取必要措施，定期开展网站安全管理和防护检查 | 2017年年底前完善防护措施并做好常态化监管 | 各政府网站主办单位 |
| 24 | 政府网站服务器不得放在境外，禁止使用境外机构提供的物理服务器和虚拟主机 | 常态化 | 各政府网站主办单位 |